تقرير الفحص الشامل

نظام CrossBuy لإدارة الموارد البشرية

منصة ويب (ASP.NET Core MVC)  +  واجهة برمجية REST  +  تطبيق موبايل (Flutter)

تاريخ الإصدار: 23 يونيو 2026

الحالة: مرحلة متقدمة من البناء — جاهز لتحديد الوحدة التشغيلية القادمة

1. الملخص التنفيذي

نظام CrossBuy وصل لمرحلة ناضجة في طبقة الإعداد والتهيئة (Configuration). الجزء الإداري على الويب يغطي تقريبًا كل البيانات التأسيسية لأي نظام موارد بشرية: الشركات والفروع، الموظفين، المسميات الوظيفية، الهيكل الإداري الشجري، وثلاث منظومات سياسات كاملة (الإجازات، الحضور والانصراف، الرواتب).

في المقابل، الطبقة التشغيلية/الحركية (Transactional) لسه لم تبدأ: لا يوجد تسجيل حضور فعلي، ولا طلبات إجازة وموافقات، ولا تشغيل رواتب (Payroll Run)، ولا إشعارات أو مهام. بمعنى أدق: النظام «يعرف القواعد» لكنه لا «ينفّذ المعاملات» بعد.

تطبيق الموبايل أنجز شاشتين بشكل كامل واحترافي (الملف الشخصي والهيكل الإداري) مع دعم عربي/إنجليزي و RTL، بينما 3 تبويبات (المهام، الإشعارات، المزيد) لا تزال صفحات Placeholder. كما أن شاشة الملف الشخصي تعرض بيانات ثابتة (Static) في أقسام النشاطات والمستندات والإحصائيات تحتاج ربطًا حقيقيًا.

التوصية المختصرة: الخطوة القادمة المنطقية هي بناء أول وحدة تشغيلية تستفيد من السياسات الموجودة بالفعل — وهي «طلبات الإجازات والموافقات» — لأنها تعطي تطبيق الموبايل قيمة فعلية وتحوّل تبويب المهام إلى شاشة موافقات حقيقية.

2. نظرة عامة على المعمارية

| الطبقة | التقنية | الدور |
| --- | --- | --- |
| الواجهة الإدارية (Web) | ASP.NET Core MVC (.NET 8) + Metronic 8 | إدارة كل البيانات والإعدادات |
| قاعدة البيانات | SQL Server (CrossBuyDB2) + EF Core 9 | تخزين البيانات والعلاقات |
| الواجهة البرمجية | REST API + JWT + Swagger | تغذية الموبايل بالبيانات |
| تطبيق الموبايل | Flutter (Dart) + Provider + Dio | خدمة ذاتية للموظف (AR/EN, RTL) |
| الهوية والصلاحيات | ASP.NET Identity | تسجيل الدخول والحسابات |

3. الوحدات الوظيفية في الواجهة الإدارية (Web)

تقييم اكتمال كل وحدة بناءً على وجود Controller + Views + Service:

| الوحدة | المكوّنات | الحالة |
| --- | --- | --- |
| المصادقة والحسابات | AccountController + Identity | مكتمل |
| الموظفون | AdminController (EmployeesList / EmployeeData) | مكتمل |
| الشركات والفروع | ServiceController | مكتمل |
| المسميات الوظيفية | AdminController (JobTitle) | مكتمل |
| الهيكل الإداري (شجري) | AdministrativeStructure + jsTree | مكتمل |
| الإدارات / الهيئات | AdministrativeBodiesCompany | مكتمل |
| سياسات الإجازات | PolicesService (LeaveTypes/LeavePolicies) | مكتمل |
| سياسات الحضور | AttendancePolicies | مكتمل |
| سياسات الرواتب | SalaryPolicies | مكتمل |
| إطار السياسات العام | Policies + لوحة إحصائيات | مكتمل |
| ربط السياسة بالموظف | PolicyAssignments (داخل نموذج الموظف) | جزئي |
| لوحة التحكم / الرئيسية | Home / Admin Index | جزئي |
| الأصناف / المخزون | ItemCategory (نماذج فقط) | هيكل فقط |

4. نموذج البيانات (الكيانات الرئيسية)

Employee — بيانات الموظف الكاملة + الصورة + روابط (الشركة، الفرع، المسمى، الدولة، حساب الهوية).

Companies / Branch — شركات هرمية (شركة أم/فرعية) ولها فروع وصور (CompanyImage / ImageUrl).

Hierarchical — شجرة ذاتية المرجعية (H_Parent) بأنواع: 1 شركة، 2 فرع، 3 إدارة، 4 منصب، 5 موظف.

Policies — حاوية تجمع: LeavePolicies + AttendancePolicies + SalaryPolicies.

LeaveTypes / LeavePolicies — أنواع الإجازات + قواعد الاستحقاق (أيام/سنة، الترحيل، شهادة طبية).

AttendancePolicies — أوقات العمل، فترة السماح، الأذونات، خصومات التأخير/الغياب، ربط البصمة.

SalaryPolicies — الراتب الأساسي والبدلات والخصومات والتأمينات والضرائب ويوم الصرف.

PolicyAssignments — جدول ربط الموظفين بالسياسات.

5. واجهة الـ API (REST)

| الميثود | المسار | الوظيفة | تتطلب توثيق |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | تسجيل الدخول وإصدار JWT | لا |
| GET | /api/auth/ping | فحص اتصال | لا |
| GET | /api/me/profile | بيانات الموظف الحالي | نعم |
| GET | /api/me/position | موقع الموظف في الهيكل + التابعون | نعم |
| GET | /api/me/structure | هيكل الشركة كامل (غير مستخدم بالموبايل) | نعم |
| GET | /api/employees | قائمة/بحث الموظفين | نعم |
| GET | /api/employees/{id} | تفاصيل موظف | نعم |
| GET | /api/hr/summary | ملخص أعداد | نعم |
| GET/POST/PUT | /api/hr/jobtitles | قراءة/إضافة/تعديل المسميات | نعم |
| GET | /api/hr/companies | قائمة الشركات | نعم |
| GET | /api/hr/branches | قائمة الفروع | نعم |

ملاحظة مهمة عن الـ API: شبه كله قراءة فقط (Read-only). لا توجد نقاط نهاية للحركات التشغيلية (طلب إجازة، تسجيل حضور، موافقة) ولا CRUD كامل للموظفين/الشركات من جهة الموبايل.

6. تطبيق الموبايل (Flutter)

ما تم إنجازه

تسجيل الدخول — كامل (تحقق، حفظ التوكن، تبديل اللغة).

الملف الشخصي — تصميم غني (هيدر متدرّج، صورة، شارات، بطاقات معلومات) لكن أقسام النشاطات/المستندات/الإحصائيات بيانات ثابتة.

الهيكل الإداري — كامل وديناميكي من الـ API (خط زمني + لوجو الشركة + صور الأشخاص + كارت إجمالي الفريق).

البنية التحتية — إدارة الحالة (Provider)، حفظ الجلسة واللغة، دعم RTL كامل.

الناقص / Placeholder

تبويب المهام (Tasks) — شاشة «قريبًا» فقط.

تبويب الإشعارات (Notifications) — شاشة «قريبًا» + شارة رقم «3» ثابتة.

تبويب المزيد (More) — شاشة «قريبًا» فقط.

بيانات ثابتة في الملف الشخصي: الإحصائيات (إجازات/تدريب/إنجازات)، النشاطات، المستندات، القسم، نوع التوظيف.

لا يوجد تعديل للملف الشخصي، ولا رفع صورة، ولا اختبارات (Tests).

7. ملاحظات تقنية وفجوات

أخطاء تسمية في النماذج: ComoanyNameAr و NameEN و GataAll() — يُفضّل توحيدها لاحقًا (غير حرِجة).

لا يوجد سجل تدقيق (Audit Trail) للتغييرات على السياسات/الموظفين.

لا يوجد محرك احتساب رواتب فعلي رغم اكتمال نموذج بيانات الرواتب.

لا يوجد تتبّع حضور فعلي (Clock-in/out) رغم اكتمال سياسة الحضور.

لا يوجد سير عمل لطلبات الإجازات رغم اكتمال أنواع وقواعد الإجازات.

الصلاحيات حسب الدور (RBAC) غير ظاهرة بوضوح — تحتاج مراجعة.

8. تقييم الجاهزية العام

| المحور | الحالة |
| --- | --- |
| إعداد البيانات التأسيسية (ويب) | جاهز |
| منظومة السياسات (إجازات/حضور/رواتب) | جاهز |
| الـ API للقراءة | جاهز |
| الموبايل: الدخول + الهيكل | جاهز |
| الموبايل: الملف الشخصي (بيانات حقيقية) | جزئي |
| الطبقة التشغيلية (طلبات/حضور/رواتب) | غير موجود |
| الإشعارات والمهام | غير موجود |
| سجل التدقيق والصلاحيات | ناقص |

9. خارطة الطريق المقترحة (من أين نبدأ)

مرتّبة حسب الأولوية والقيمة مقابل الجهد:

المرحلة 1 — إكمال الملف الشخصي بالموبايل (مكسب سريع)

استبدال البيانات الثابتة ببيانات حقيقية: القسم، نوع التوظيف، تاريخ الالتحاق الفعلي.

إضافة API للمستندات والنشاطات أو إخفاء الأقسام لحين توفرها. الجهد: منخفض.

المرحلة 2 — وحدة طلبات الإجازات والموافقات (الموصى بها كخطوة قادمة)

نماذج جديدة: LeaveRequest (موظف، نوع، من/إلى، الحالة، المعتمِد).

API: إنشاء طلب، قائمة طلباتي، الطلبات المعلّقة لديّ، موافقة/رفض.

موبايل: شاشة «إجازاتي» + تحويل تبويب «المهام» إلى صندوق موافقات المدير.

ويب: شاشة متابعة الطلبات. يستفيد مباشرةً من LeaveTypes/LeavePolicies الموجودة. الجهد: متوسط، القيمة: عالية.

المرحلة 3 — تسجيل الحضور والانصراف

Check-in / Check-out من الموبايل (مع الوقت والموقع اختياريًا).

يستفيد من AttendancePolicies (فترة السماح، الخصومات). الجهد: متوسط.

المرحلة 4 — محرك احتساب الرواتب (Payroll)

تشغيل شهري يحسب الراتب من SalaryPolicies + الحضور + الإجازات. الجهد: عالٍ.

المرحلة 5 — الإشعارات والمهام

إشعارات فعلية (موافقة طلب، تنبيه راتب) + تبويب مهام حقيقي. الجهد: متوسط.

10. التوصية المباشرة

نبدأ بالمرحلة 2: «طلبات الإجازات والموافقات».

الأسباب:

تبني فوق منظومة الإجازات المكتملة بالفعل (لا نبدأ من الصفر).

تعطي تطبيق الموبايل قيمة تشغيلية حقيقية لأول مرة (مش مجرد عرض بيانات).

تفعّل تبويب «المهام» المعطّل حاليًا كصندوق موافقات للمدير.

تمهّد الطريق لباقي المراحل (الحضور ثم الرواتب).

بديل سريع: لو الأولوية «إظهار جاهزية» للعرض، نبدأ بالمرحلة 1 (إكمال الملف الشخصي) أولًا لأنها مكسب سريع جدًا، ثم ننتقل للمرحلة 2.